PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 8]

| Họ và tên | Lưu Mạnh Cường | Mã sinh viên | B24DTCN226 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN_KS25_CNTT4 | Mã đề | 08 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De08.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nhân viên cứu hộ | Đánh giá nhân viên | US-01 | Là quản lý, tôi muốn có chức năng đánh giá nhân viên để giao việc phù hợp với năng lực |
| Quản lý xe cứu hộ | Tạo lịch bảo dưỡng xe | US-02 | Là quản lý, tôi muốn có thông báo bảo dưỡng mỗi xe cứu hộ mỗi 6 tháng để xe cứu hộ ở trạng thái sử dụng tốt |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S-small | Có quá nhiều tính năng được thêm vào user story |
| T- tesable | Không nói rõ tự động chấm điểm theo tiêu chí nào, mơ hồ |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên cứu hộ, tôi muốn hệ thống phân công yêu cầu cứu hộ để biết rõ việc cần làm của từng người |
| US-X2 | Là nhân viên cứu hộ, tôi muốn hệ thống theo dõi xe cứu hộ qua GPS để quan sát đường đi của xe |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Should | Không phải tính năng cần thiết với hệ thống |
| US-02 | Could | Có thể cân nhắc làm vì tính năng được thay thế bằng nhiều ứng dụng có sẵn trên các thiết bị di động |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên đang xem phiếu cúu hộ hợp lệ trên ứng dụng | ấn vào nút “ xem chi tiết “ | Hệ thống hiện chi tiết các thông tin của phiếu cứu hộ |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống từ chối yêu cầu, hiển thị thông báo “ bạn không thuộc quyền xem phiếu “ Hệ thống từ chối yêu cầu, hiển thị thông báo “ phiếu đã bị hủy “ |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOD | AC | AC | DOD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

DOD bắt buộc phải thoải mãn trong mọi chức năng trong sprint AC là điều kiện nhiệm thu cụ thể cho từng user story

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 2 | Chỉ viết thêm đánh giá chi tiết vào mỗi nhân viên, dễ làm |
| US-02 | 3 | Chỉ cần theo dõi lịch và tạo thống báo đến thiết bị của quản lý khu vực, dễ làm |

Planning Poker (thẻ 2, 3, 3, 3, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội phát triển cần mời thành viên chọn thẻ thấp nhất là 2 và thành viên chọn thẻ cao nhất là 13, trình bày quan điểm và giải thích lý do về mức độ phức tạp hoặc độ rủi ro mà họ đánh giá. Sao khi lắng nghe cả đội sẽ vote cho đến khi con số hội tụ và đạt được đồng thuận

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (26 + 23 + 26 )/3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện phiết cứu hộ và phiếu cứu hộ chi tiết | UI/UX | 4 |
| Tạo kho dữ liệu cho các phiếu cứu hộ | Database | 7 |
| Kiểm thử trường hợp thành công và các trường hợp không thành công | Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 14 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 21 SP Lý tưởng: 13.8 SP Chênh lệch: 21-13.8 = 7.2 SP Đội đang behind schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum master | Product owner | Developers | Stakeholders |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Đưa đề xuất vào product backlog, cần nhắc sẽ làm và không hứa trước